环境监理考评项目细则

- 表1-1 吉林省环境监理能力评定证书申报基本条件

| 类型 |  | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  | 300 | 100 | 50 |
| 技术人员 （人） | 专业技术人员 | 30 | 20 | 10 |
|  | 环评工程师（专职） | 15 | 10 | 5 |
|  | 注册监理工程师人员（专职） | 30 | 20 | 10 |
|  | 环保部颁发的建设项目环境监理培训合格证的环境监理专业技术人员 | 20 | 15 | 10 |

- 表2-2 吉林省环境监理能力评定证书申报技术人员条件

| 类 型 级 别 | 工业类⑥⑦⑧⑨ | 生态影响类⑥⑦⑧⑨ |
| --- | --- | --- |
| 甲 级①④⑤ | - 1.具备与申报类别相应的环评工程师和注册环保工程师至少10人，且相应的注册监理工程师至少2人； - 2.具备与申报类别相应的注册监理工程师和注册环保工程师至少15人，且相应的环评工程师至少2人。 | - 1.具备与申报类别相应的环评工程师至少10人，且相应的注册监理工程师至少2人； 2.具备与申报类别相应的注册监理工程师至少20人，且相应的环评工程师至少2人。 |
| 乙 级②④⑤ | - 1.具备与申报类别相应的环评工程师和注册环保工程师至少7人，且相应的注册监理工程师至少1人； 2具备与申报类别相应的注册监理工程师和注册环保工程师至少10人，且相应的环评工程师至少1人。 | - 1.具备与申报类别相应的环评工程师至少7人，且相应的注册监理工程师至少1人； 2.具备与申报类别相应的注册监理工程师至少12人，且相应的环评工程师至少1人。 |
| 丙 级③ | - 1.具备与申报类别相应的环评工程师和注册环保工程师至少3人，且相应类别的高级工程师至少2人、工程师至少5人； - 2.具备与申报类别相应的注册监理工程师和注册环保工程师至少5人，且相应类别的高级工程师至少2人，工程师至少5人。 | - 1.具备与申报类别相应的环评工程师至少2人，且相应类别的高级工程师至少2人、工程师至少5人； - 2.具备与申报类别相应的注册监理工程师至少5人，且相应类别的高级工程师至少2人，工程师至少5人。 |

注：①申报甲级能力评定的会员单位，申报技术人员条件只需满足其中一条要求即可；

②申报乙级能力评定的会员单位，申报技术人员条件只需满足其中一条要求即可；

③申报丙级能力评定的会员单位，申报技术人员条件只需满足其中一条要求即可，且环评工程师或注册环保工程或注册监理工程师不允许外聘兼职人员，高级工程师允许外聘兼职1人；

④申报甲级或乙级的企业自身有环评工程师，允许聘用兼职的注册监理工程师；

⑤申报甲级或乙级的企业自身有注册监理工程师，允许聘用兼职的环评工程师；

⑥环评工程师工业类划分：轻工纺织化纤、化工石化医药、冶金机电、建材火电、输变电及光电通讯和核工业等为工业类；

⑦环评工程师生态影响类划分：采掘、交通运输、社会服务、农林水利和海洋工程等；

⑧注册监理工程师工业类划分：冶炼工程、化工石油工程、电力工程、通信工程、市政公用工程、机电安装工程和航天航空工程等；

⑨注册监理工程生态影响类划分：水利水电工程、农林工程、矿山工程、铁路工程、公路工程和港口与航道工程等。

环境监理工作制度：

1、工作记录制度；

2、报告制度；

3、函件来往制度；

4、环境监理会议制度；

5、奖惩制度；

6、环保措施竣工自查、初验制度；

7、事故应急体系及环境污染事件处理制度；

8、人员培训和宣传教育制度；

9、档案管理制度；

10、质量保证制度。

环境监理文件体系：

1、委托监理合同；

2、环境监理方案、环境监理细则；

3、施工单位《施工环境保护方案》及审查意见；

4、与工程监理单位、建设单位的往来函件；

5、环境监理日志、巡视及旁站记录；

6、环境监理各类会议纪要；

7、环境监理定期报告（月报、季报、年报）和专题报告；

8、环境监理报告；

9、环境监理的工作联系单、监理通知及回复单、工程停工令及复工审批资料；

10、关于环境事故隐患、问题的报告、处理意见及整改落实情况报告等有关文件；工程竣工记录；

11、环境监理阶段报告；环境监理总结报告。